МИНОБРНАУКИ РОССИИ

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования # «МИРЭА - Российский технологический университет» # РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИППО)

| ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| по дисциплине |  |  |
| «Методологии разработки программного обеспечения» |  |  |
| Выполнил: студент группы ИКБО-33-22 | Шило Ю. С. |  |
| Проверил: преподаватель | Иерусалимов И.Д. |  |

Практическая работа выполнена «     »                           2025 г.

(подпись студента)

Зачтено «     »                           2025 г.

(подпись преподавателя)

Москва 2025

Задачи:

1. Настройка проекта в системе Taiga.io:

− Создайте проект в Taiga.io и назовите его, исходя из особенностей проекта.

− Добавьте участников команды (разработчиков, тестировщиков и продуктового владельца и т. д.).

− Проанализировав предметную область, создайте список пользовательских историй (user stories) на основе требований к программному обеспечению.

Для этих целей, можно воспользоваться такими методами, как анализ конкурентных решений, анализ сценариев использования, интервьюирование стейкхолдеров и т. д.

2. Планирование спринта:

− Разделите user stories на задачи и определите их приоритеты.

− Оценить каждую задачу в часах или story points.

− Выберите задачи, которые будут включены в следующий спринт.

− Распределите задачи между участниками команды, сформированных ранее.

3. Создание и реализация спринта:

− Продумайте над порядком выполнения задач и реализации user stories.

− Занесите выбранные user stories и разбитые на задачи в Sprint Backlog в Taiga.io.

− Установите цель Sprint'а и его продолжительность.

− Смоделируйте выполнение данного спринта. Обращайте внимание на

соответствующие метрики.

− «Проведите» ежедневные совещания для обсуждения прогресса и проблем команды. (Для решения данной задачи можно смоделировать ежедневные встречи).

− Обновить статус задач в Taiga.io и обозначьте возможные сложности

препятствия, используя соответствующие возможности Taiga.io.

− Смоделируйте проведение ретроспективы спринта для обсуждения прошлых достижений и улучшения процесса.

− Занесите обнаруженные улучшения в план действий на следующий

Sprint.

− Смоделируйте проведение демонстрации завершённой функциональности.

4. Формирование следующих спринтов:

− Сформировать ещё несколько спринтов и определить в них требуемые

пользовательские истории.

− Повторить процесс, который описан в пункте 3, с начала, начав новый

Sprint с обновленным Product Backlog и новыми целями.

Результат работы:

Создадим Scrum проект для веб-платформы “Онлайн Аптека”. (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Создание Scrum-проекта

Добавим дополнительных участников в проект. Для этого перейдем в Настройки-> Участники -> новый участник. Также необходимо выбрать роль нового участника (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Добавление нового участника

По аналогии добавим разработчика игровой логики, итого получим (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Итоговый список участников

Добавим пользовательские истории, для этого перейдем в Скрам-> Backlog-> пользовательская история (Рисунки 4 – 11).

Рисунок 4 – Добавление User Story

Рисунок 5 – Добавление User Story

Рисунок 6 – Добавление User Story

Рисунок 7 – Добавление User Story

Рисунок 8 – Добавление User Story

Рисунок 9 – Добавление User Story

Рисунок 10 – Добавление User Story

Рисунок 11 – Добавление User Story

Кроме того, добавим тег MVP на особо важные user story, которые являются обязательными для работы проекта. Кроме того, выдадим оценку сложности задачи. Итого, список user story с тегами будет выглядеть так (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Список User Story

Создадим первый спринт, включим в него основные user story со стороны игрока, выдадим на это трёхнедельный срок (Рисунок 13).

Рисунок 13 – Первый спринт

Добавим новую Task для задач. Так как добавленные пользователи были аккаунтами-пустышками, назначить задачу по факту можно лишь себе самому (Рисунок 14).

Рисунок 14 – Создание новой задачи

Итого, спринт будет выглядеть так (Рисунок 15).

Рисунок 15 – Итоговый первый спринт с задачами

Смоделируем завершение спринта (Рисунок 16).

Рисунок 16 – Моделирование завершения спринта

Имитируем совещание для обсуждения прогресса и проблем команды, создадим второй спринт (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Создание второго спринта

Предположим, что существует проблема, выявленная в ходе обсуждения. Добавим ее в Issues (Рисунок 18).

Рисунок 18 – Создание нового issue об ошибке

Добавим задачу, не привязанную к issue, но не имеющую прямого отношения к user story (Рисунок 19).

Рисунок 19 – Добавление задачи для решения issue

Добавим задачу для второй user story, перенесем ее в «в процессе» для имитации прогресса (Рисунок 20).

Рисунок 20 – Итоговый второй спринт

Вывод

В ходе выполнения данной практической работы был создан Scrum-проект, созданы user story, задачи для них, сформированные в спринты. Для них были выставлены сроки.