МИНОБРНАУКИ РОССИИ

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования # «МИРЭА - Российский технологический университет» # РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИППО)

| ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| по дисциплине |  |  |
| «Методологии разработки программного обеспечения» |  |  |
| Выполнил: студент группы ИКБО-33-22 | Шило Ю. С. |  |
| Проверил: преподаватель | Иерусалимов И.Д. |  |

Практическая работа выполнена «     »                           2025 г.

(подпись студента)

Зачтено «     »                           2025 г.

(подпись преподавателя)

Москва 2025

Задачи:

Руководствуясь данными теоретическими и лекционными материалами и исходя из выбранного проекта, вам необходимо изучить применение Lean-подходов для оптимизации процессов разработки программных продуктов на примере выбранного из списка вариантов задания приложения. Необходимо провести анализ текущего процесса с помощью картирования потока создания ценности (VSM), выявить узкие места, предложить Lean-решения и оценить их влияние. Для этого необходимо выполнить следующие задачи:

1.Дать краткое описание разрабатываемого приложения и той предметной области для которого делается данный программный продукт.

2.По аналогии с показанным выше подходом, провести анализ текущего со-стояния, представив карту текущего потока создания ценности (Current State VSM). Для этого опишите текущий процесс, определите ключевые этапы (сбор информации, анализ, разработка исправления, тестирование, развёртывание) и опишите как они организованы в текущем виде, выявите потери на каждом этапе, например, задержки из-за ручного тестирования, длительное согласование исправлений, перегруженность команды и т. д., ориентируясь, в том числе, на выбранную предметную область создаваемого приложения. Постройте диаграмму текущего состояния потока ценности (VSM).

3.Проанализировать виды потерь по Lean и определить основные проблемы, например, высокий объём незавершённых работ (WIP), длительное время исправления багов, перегруженность тестировщиков, избыточная документация.

4.Предложить Lean-решения для устранения потерь для конкретного проекта, например, автоматизация тестирования, внедрение Kanban-доски, CI/CD для ускорения релизов и т. д.

5.Построить диаграмму будущего состояния (Future State VSM), отражаю щую оптимизированный процесс потока создания ценности.

6.Рассчитать разницу во временных затратах до и после оптимизации. Оценить, какие метрики (время исправления, количество успешных релизов, плотность дефектов и т. д.) улучшились в результате внедрения Lean-подхода. Подбор требуемых метрик осуществляется самостоятельно.
Результат работы:

Проект направлен на оптимизацию процесса разработки мобильного приложения для настольных ролевых игр. Предметная область — создание кроссплатформенного мобильного приложения, включающего конструктор персонажей, базу данных правил, менеджер кампаний и интерактивные листы. Цель — сократить время вывода новых функций к пользователям, повысить качество продукта и снизить нагрузку на команду.

Диаграмма Current State VSM представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Current State VSM диаграмма

Этапы и проблемы:

- Сбор информации

- Менеджер продукта собирает крупные блоки требований, формирует ТЗ на целую версию.

- Длительное ожидание финального утверждения ТЗ, неполные требования.

- Анализ и разработка

- Архитектор создает детальные спецификации и макеты для всего функционала.

- Разработчики работают одновременно над разными крупными модулями = высокий WIP и частые конфликты слияния.

- Тестирование

- Проводится вручную по чек-листам после завершения всей разработки.

- Баги обнаруживаются поздно, большие очереди на тестирование.

- Развёртывание

- Ручная сборка релизного APK/IPA и отправка в магазины приложений.

- Узкое место: длительный процесс модерации и риск человеческой ошибки.

Основные потери:

- Задержки из-за ручного тестирования и ожидания баг-репортов.

- Ручное развертывание и сборка.

- Перегрузка тестировщиков в конце цикла.

- Высокий WIP и конфликты кода.

- Длительное согласование ТЗ и требований.

Виды потерь по Lean:

- Ожидание: задачи простаивают в очередях на тестирование и утверждение.

- Избыточные действия: ручное тестирование, ручной деплой, избыточная документация.

- Перегрузка сотрудников: тестировщики в конце цикла, разработчики при решении конфликтов.

- WIP: несколько крупных задач одновременно у разработчиков.

- Дефекты: баги выявляются поздно из-за отсутствия ранних авто тестов.

Lean-решения:

- Внедрение Kanban-доски для визуализации потока и ограничения WIP.

- Автоматизация тестирования (юнит-тесты, UI-тесты через Appium).

- Внедрение CI/CD конвейера (GitHub Actions/GitLab CI) для автоматической сборки, тестирования и деплоя.

- Переход на короткие итерации (спринты по 1-2 недели) и разбиение фич на мелкие истории.

- Настройка Code Review + Pull Requests для снижения дефектов.

В результате была построена диаграмма Future State VSM, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2. Диаграмма Future State VSM

До (Current State):

- Среднее время изменения (Lead Time): ~72 дня

- Ручное тестирование: ~20 дней

- Деплой: ~5 дней

- Частота релизов: 4-5 раз в год

- Плотность дефектов: высокая (20+ багов за релиз)

- Lead Time: ~8-9 дней (сокращение на 87.5%)

- Тестирование автоматизировано → минус 18.5 дней

- Деплой автоматизирован → минус 4 дня

- Частота релизов: несколько раз в месяц

- Плотность дефектов: ниже на ~75-90%

- Деплой автоматизирован → минус 0,5 дня.

- Частота релизов: несколько раз в неделю.

- Плотность дефектов: ниже на ~30–40%.

Вывод

В ходе работы был проведён анализ текущего процесса разработки и доставки микросервисов с помощью VSM (Value Stream Mapping). Построена карта текущего состояния, выявлены основные узкие места. Проведена классификация потерь по Lean и предложены решения.